Программа развития

саморегулируемых организаций атомной отрасли на 2016 – 2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение нормативного уровня компетентности системы СРО атомной отрасли. Развитие строительного комплекса атомной отрасли и совершенствование подрядных отношений. |  |  |
| 1.1. | Внедрение системного мониторинга площадок ГК «Росатом» на предмет легитимности подрядных организаций |  |  |
| 1.1.1 | Формирование реестра объектов строительства ГК «Росатом» | 1 раз в год | Исполнительная дирекция |
| 1.1.2. | Формирование перечня подрядных организаций, задействованных на объектах строительства ГК «Росатом» на основании сведений, предоставляемых Заказчиком / Генеральным подрядчиком. | постоянно | Исполнительная дирекция |
| 1.1.3. | Анализ правомочности подрядных организаций на выполнение работ на площадках ГК «Росатом». Подготовка заключений. | постоянно | Исполнительная дирекция |
| 1.1.4. | Разработка предложений (по результатам анализа перечня подрядных организаций) по оптимизации структуры и состава подрядных альянсов | ежеквартально | Исполнительная дирекция |
| 1.1.5. | Направление Заказчику/Генподрядчику материалов по результатам мониторинга | постоянно | Исполнительная дирекция |
| 1.2. | Группировка организаций по специализациям. Определение интегрального потенциала СРО атомной отрасли в разрезе специализаций. |  |  |
| 1.2.1. | Разработка Положения о мониторинге специализаций членов СРО атомной отрасли | 1 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 1.2.2. | Прогнозирование потребностей в рабочих и специалистах организаций - членов СРО атомной отрасли | ежеквартально | Исполнительная дирекция |
| 1.2.3. | Определение интегрального потенциала организаций - членов СРО атомной отрасли, в разрезе специализаций. | ежеквартально | Исполнительная дирекция |
| 1.2.4. | Группировка организаций по специализациям | ежеквартально | Исполнительная дирекция |
| 1.3. | Мероприятия по консолидации строительного комплекса: |  |  |
| 1.3.1. | Создание Системы награждений по итогам работы за год: | 1 кв.2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 1.3.1.1. | формирование перечня номинаций; | 1 кв 2016 г. |  |
| 1.3.1.2. | проведение ежегодной церемонии награждения организации - членов СРО АО, признанных лучшими по результатам работы за текущий год. | ежегодно |  |
| 1.4. | Обеспечение привлечения компетентных компаний в состав отраслевых СРО. | постоянно |  |
| 1.4.1. | Анализ инвестиционных Программ ГК «Росатом» и подготовка сведений о дефиците мощностей | ежеквартально | Исполнительная дирекция |
| 1.4.2. | Определение перечня критериев для отнесения компаний к списку целесообразных для привлечения в члены отраслевых СРО | 1 кв 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 1.4.3. | Обеспечение мониторинга российского рынка целевых компаний и подготовка предложений по целесообразности инициативного привлечения компаний в члены отраслевых СРО. Определение перечня компаний | постоянно | Исполнительная дирекция |
| 1.4.4. | Реализация мероприятий по привлечению компаний из перечня целесообразных в члены отраслевых СРО | 1 раз в пол года | Исполнительная дирекция |
|  | Совершенствование нормативно-правового регулирования СРО |  |  |
|  | Подготовка предложений по перечню видов работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства. | 3 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка предложений по разработке Законопроекта «О закупках подрядных работ в сфере строительства для государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных юридических лиц». | 4 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Участие в подготовке предложений по доработке Законопроекта № 714996-6 «О внесении изменений в статьи 55 10 и 55 16 Градостроительного кодекса Российской Федерации». | 2 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка предложений по внесению изменений в документы, регламентирующих деятельность по стандартизации в области мирного использования атомной энергии, утвержденные Приказом Госкорпорации «Росатом» № 1/494-П от 21 мая 2015 г. | 2 кв. 2016 - 1 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подготовка предложений по модернизации и совершенствованию нормативной базы процедур отраслевых закупок. | 3 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие надзорной деятельности отраслевых СРО |  |  |
|  | Обеспечение контрольной деятельности в соответствии с требованиями законодательства: - обязательная проверка на соответствие требованиям к выдаче свидетельства -100%; - на соответствие требований стандартов СРО и правил СРО – не менее 30 % членов СРО. Проведение в 2016 г. 507 плановых проверок, из них: выездных - 150: «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 99; «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - 33; «СОЮЗАТОМГЕО» - 18; камеральных -357: «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 219; «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» -95; «СОЮЗАТОМГЕО» -43. | 2016 г. 2017 г 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Совершенствование процесса проведения проверок путем применения разработанных и утвержденных методик, карт проверки: - внедрение разработанных карт проверок стандартов - 6 шт. - внедрение карт проверок для вновь принятых стандартов). | 2016 г. 2016г. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Повышение квалификации сотрудников отдела технического надзора на курсах повышения квалификации. 2016 г. – 3 чел. 2017 г. – 3 чел. | 2016 г. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Освоение специалистами отдела технического надзора смежной специализации по проверкам. 2016 г. – 3 чел. 2017 г. – 3 чел. | 2016 г. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие взаимодействия и координации по вопросам контрольной деятельности с организациями Госкорпорации «Росатом» (в соответствии с соглашениями о взаимодействии и сотрудничестве). | 2016 г. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Внедрение программного модуля АИС СРО по обеспечению контрольной деятельности. | 2016 г. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Внедрение системы учета и анализа состояния охраны труда в организациях–членах СРО. | 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Участие в разработке, согласовании, внесении изменений в нормативно-технические документы, разрабатываемые в рамках программ СРО. | 2016 г. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие образовательного проекта СРО |  |  |
|  | Развитие системы повышения квалификации руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением об организации дополнительного профессионального образования. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования руководителей, специалистов и линейного персонала в рамках Образовательного проекта: 2016 год - 3000 чел., 2017год - 3000 чел., | декабрь 2016г. декабрь 2017г | Исполнительная дирекция |
|  | Формирование программного комплекса, обеспечивающего потребность в повышении квалификации (ПК) специалистов организаций - членов СРО и разработка на его основе перечней программ ПК на 2016-2017 годы | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция |
|  | Разработка программного комплекса дополнительного профессионального образования (ДПО) для реализации Образовательного проекта СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ», СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО». - Разработка Положения о программном комплексе ДПО, включая порядок его формирования, согласования, утверждения, внесение изменений. Введение в действие Положения; - Формирование программного комплекса ДПО, обеспечивающего повышение квалификации специалистов по основным видам изыскательских, проектных и строительно-монтажных работ, осуществляемых при сооружении ОИАЭ; -актуализация программного комплекса по мере изменения Перечня видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства | январь 2016.г. февраль-декабрь 2016г. в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Формирование Перечня программ, реализуемых за счет средств организаций-членов СРОАО. | 2 кв.2016г. | Исполнительная дирекция |
|  | Реализация программы повышения качества дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов организаций - членов СРО. | в течение периода | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция |
|  | Включение в учебные программы тематики, отражающей деятельность СРО: программы развития СРО на 2016-2017 г.г., правил саморегулирования, требований к выдаче свидетельств о допуске, применение стандартов СРО. | январь - октябрь 2016г. | Исполнительная дирекция |
|  | Организация и обеспечение в соответствии с Положением о программном комплексе актуализации учебных программ повышения квалификации, реализуемых в рамках Образовательного проекта, учебно-методических и нормативных документов, материалов для заочного этапа обучения: 2016 год – не менее 25 программ; 2017 год – не менее 22 программ, в т.ч.: | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.4.2.1. | Строительно-монтажные работы: 2016 год – не менее 15 программ; 2017 год – не менее 15 программ; | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.4.2.2. | Проектные работы: 2016 год - не менее 7 программ; 2017 год – не менее 5 программ; | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.4.2.3. | Изыскательные работы: 2016 год -3 программы; 2017 год -2 программы. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.4.3. | Разработка Регламента о контроле усвоения слушателями материалов для самостоятельной работы на этапах заочного или дистанционного повышения квалификации. Внедрение механизма контроля в практику курсов, реализуемых в рамках Образовательного проекта СРОАО. | октябрь 2016г. | Исполнительная дирекция |
| 4.4.4. | Развитие практики реализаций различных форм повышения квалификации: - проведение курсов повышения квалификации по очной форме обучения (с отрывом от производства) без заочного этапа; - проведение заочного этапа курса повышения квалификации с использованием электронных ресурсов и дистанционных технологий; - проведение курсов с длительной формой повышения квалификации (свыше 72 часов); - организация удаленной (дистанционной) формы обучения без отрыва от производства; - определение необходимых организационных и технических условий и требований для реализации образовательными учреждениями дистанционной формы обучения; - составление Перечня программ и выбор образовательных учреждений, на базе которых можно реализовывать курсы повышения квалификации по программам СРО атомной отрасли по дистанционной форме обучения. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.4.5. | Проведение выездных проверок образовательного процесса повышения квалификации в учебных заведениях. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Разработка Положения о порядке планирования, организации и проведения выездных курсов повышения квалификации. | Июнь 2016г. | Исполнительная дирекция |
| 4.5.1. | Проведение выездных учебных курсов: - определение площадок строящихся ОИАЭ и мест дислокации организаций - членов СРО, где целесообразно и возможно осуществление ПК в форме проведения выездного обучения; организация выездного обучения. | в течение периода | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| 4.6. | Организация профессиональной переподготовки руководителей и специалистов организаций – членов СРО в соответствии с Положением об организации ДПО. | по плану переподготовки | Исполнительная дирекция |
| 4.6.1. | Формирование перечня руководителей и специалистов организаций, которые подлежат профессиональной переподготовки из-за несоответствия базового образования профилю занимаемой должности в области строительства. Составления плана переподготовки. Корректировка плана переподготовки по результатам надзорной деятельности и изменению информации в электронных паспортах организаций. | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.7. | Организация и проведение аттестации руководителей и специалистов предприятий - членов СРО в соответствии с Положением по организации аттестации СРО атомной отрасли. | в течение периода | Исполнительная дирекция, Комитет по образованию |
| 4.7.1. | Построение механизма аттестации руководителей в Единой информационной системе СРО атомной отрасли. Организация и проведение аттестации руководителей через личный кабинет организаций. | март – декабрь 2016г. | Исполнительная дирекция |
| 4.7.2. | Организация и проведение аттестации руководителей предприятий: СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - по ежегодному плану: 2016 г. – 240 чел., 2017 г. – 250 чел. СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» - по ежегодному плану: 2016 г. – 40 чел., 2017 г. – 20 чел. СРО НП «СОЮЗАТОМГЕО» - по ежегодному плану: 2016 г. – 20 чел., 2017 г. – 10 чел. | ежемесячное планирование | Исполнительная дирекция |
| 4.7.3. | Разработка дополнительных тестовых заданий и актуализация существующей тестовой базы для аттестации руководителей организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ». | январь - август 2016г. | Исполнительная дирекция |
| 4.7.4. | Актуализация тестовых заданий для аттестации руководителей организаций-членов СРО НП «СОЮЗАТОМПРОЕКТ» | январь - август 2016г. | Исполнительная дирекция |
| 4.7.5. | Формирование дополнительной базы тестов для аттестации в Единой информационной системе. Проведение аттестации | март - декабрь 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 4.7.6. | Разработка типового положения об аттестации специалистов | август-сентябрь 2016г. | Исполнительная дирекция |
| 4.7.7. | Создание методики формирования реестра специалистов организаций, прошедших аттестацию. Формирование реестра специалистов организаций, прошедших аттестацию. | март - декабрь 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 4.7.8. | Осуществление мониторинга прохождения аттестации специалистами организаций – членов СРО | в течение периода | Исполнительная дирекция |
| 4.8. | Подготовить перечень профессий, специальностей, квалификаций, требующих разработку профессиональных стандартов, отражающих специфику сооружения объектов использования атомной энергии | 3 квартал 2016г | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция |
| 4.9. | Сформировать на основе подготовленного перечня профессий, программу разработки профессиональных стандартов и внесения изменений в действующие профессиональные стандарты, отражающие специфику сооружения объектов использования атомной энергии | 4 квартал 2016г | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция |
| 4.10. | Проработать вопрос о наделении СРО атомной отрасли полномочиями в области профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере атомного строительства | 4 квартал 2016г. | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция |
| 4.11. | Проработать вопрос об аккредитации ООО «ЦТКАО» на осуществление независимой оценки квалификации персонала на соответствие профессиональным стандартам в сфере атомного строительства | 4 квартал 2016г. | Комитет по образованию, Дирекция ООО «ЦТКАО» |
| 4.12 | Обеспечить актуализацию программ ДПО повышения квалификации руководителей и специалистов и обучения квалифицированных рабочих в соответствии с требованиями профессиональных стандартов | март - декабрь 2016 г. | Комитет по образованию, Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| 4.12.1. | Сформировать планы актуализации программ обучения в соответствии с требованиями профессиональных стандартов: - программы ДПО по повышению квалификации руководителей и специалистов, - программы ДПО по обучению квалифицированных рабочих. | март - июнь 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 4.12.2. | Организовать и обеспечить, в соответствии со сформированными планами, актуализацию программ по требованиям профессиональных стандартов | июнь – декабрь 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие НОУ ДПО «УЦПР» |  |  |
|  | Учебная деятельность |  |  |
|  | Организация и проведение обучения по программам профессионального обучения квалифицированных рабочих: 2016г. – 1500 чел. 2017г. – 1500 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения по программам ДПО (повышение квалификации руководителей и специалистов): 2016г. – 2500 чел. 2017г. – 3000 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте, обучения безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте без применения инвентарных лесов и подмостей, с применением систем канатного доступа: 2016г. – 1000 чел. 2017г. – 1500 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение входного контроля подтверждения заявленной квалификации рабочих: 2016г. – 500 чел. 2017г. – 1000 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | - Организация и проведение обучения по программе «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте» с выдачей допуска к работе. - 2016г. – 50 чел. - 2017г. – 100 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение специального обучения по программе «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» с выдачей допуска к работе. 2016г. – 50 чел. 2017г. – 100 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация курсов по обучению в области промышленной и экологической безопасности: 2016г. – 50 чел. 2017г. – 100 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Перемещение грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью лебёдок, талей, домкратов, полиспастов при демонтаже технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» на курсах целевого назначения: 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Газорезательные работы при демонтаже технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» на курсах целевого назначения: 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Рабочий вышки» 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Рабочий строительного подъемника» 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение обучения по программе «Машинист строительного подъемника» 2016г.-10 чел. 2017г.-20 чел. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организационная деятельность |  |  |
|  | Создание системы персонифицированного учета квалифицированного персонала, прошедшего обучение в НОУ ДПО «УЦПР» | 3-4 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка системы оценки и сертификации персонала строительного комплекса атомной отрасли | 3 квартал 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Аккредитация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной подготовки в советах по квалификациям (СПК в сфере атомной энергии, СПК в строительстве, СПК в области сварки) | 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства строительного комплекса атомной отрасли. | 3 квартал 2016г. 3 квартал 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация взаимодействия с СПК в сфере атомной энергии, в области сварки, СПК в строительстве (по отдельным программам и соглашениям) | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение ежегодного Всероссийского конкурса профессионального мастерства «СТРОЙМАСТЕР-2016г.», «СТРОЙМАСТЕР-2017г.» | Август 2016г., 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Методическая деятельность |  |  |
|  | Актуализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и профессиональной подготовки в части приведения в соответствие с профессиональными стандартами | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка программ оценки и сертификации персонала на соответствие профессиональным стандартам и иным квалификационным требованиям | 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка ДПП: повышения квалификации руководителей и специалистов - «Демонтаж технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» обучения квалифицированных рабочих - «Рабочий вышки» - «Рабочий строительного подъемника» - «Машинист строительного подъемника» | 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка УМК по программам: - «Требования безопасности при работе со средствами малой механизации, с ручным инструментом, применяемым при работе на высоте»; - «Требования безопасности при работе с ручным электрифицированным инструментом» - «Перемещение грузов в горизонтальном и вертикальном направлениях с помощью лебёдок, талей, домкратов, полиспастов» - «Газорезательные работы при демонтаже технологического оборудования и трубопроводов снятых с эксплуатации» | 2016г. 2016г. 2016г. 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Развитие системы интерактивных курсов обучения и контроля теоретических знаний слушателей | 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка и внедрение элементов системы ПСР в дополнительные профессиональные программы (ДПП) повышения квалификации и профессиональной подготовки: 2016г. – 5 ДПП профессиональной подготовки; - 3 ДПП повышения квалификации; 2017г. – 5 ДПП профессиональной подготовки; - 5 ДПП повышения квалификации. | 2016г. 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка планово-факторного анализа технологических операций по профессиям рабочих («Сварщик», «Монтажник ТТ», «Арматурщик», «Бетонщик», «Электромонтажник») | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация и проведение тренингов: «Фабрика производственных процессов. Строитель, «Фабрика производственных процессов. Тепломонтажник». | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Разработка и реализация проекта «Фабрика офисных процессов» совместно с АО «НИКИМТ-Атомстрой» | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Организация подготовки и создания учебных видеоматериалов для профессий: «Сварщик», «Монтажник ТТ», «Арматурщик», «Бетонщик», «Электромонтажник». | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Создание электронной библиотеки для слушателей по ДПП повышения квалификации и профессиональной подготовки | 2017г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Развитие материально-технической базы |  |  |
|  | УПК №1, г. Москва |  |  |
| - 5.4.1.1. | Дооснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.2. | Дооснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.3. | Дооснащение лаборатории по электробезопасности электрозащитными средствами и СИЗ, применяемыми при выполнении электромонтажных работ в соответствии с требованиями нормативных документов | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.4. | Дооснащение рабочих мест в мастерских электросварочных работ слесарным инструментом с учетом требований ПСР | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.5. | Оборудование полигона для обучения специалистов и рабочих безопасным методам и приемам при выполнении работ на высоте: - без применения инвентарных лесов и подмостей, - с применением систем канатного доступа; - с применением инвентарных лесов и подмостей, | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.6. | Разработка проекта организации производственного участка, предусматривающего создания условий для обучения квалифицированных рабочих по следующим профессиям: плиточник, штукатур и мастер сухого строительства | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.7. | Разработка совместного проекта с АО «ПЗЭМИ» создания учебного полигона по монтажу и ремонту герметичных кабельных проходок для обучения квалифицированных рабочих по профессии: электромонтажник по кабельным сетям и линейного персонала | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
| - 5.4.1.8. | Разработка проекта модернизации учебных мастерских предусматривающих создание условий для осуществления основных технологических операций при выполнении электромонтажных работ | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | УПК №2, г. Нововоронеж |  |  |
|  | Разработка проекта модернизации Учебного полигона, предусматривающего создание условий для выполнения основных технологических операций при выполнении общестроительных, тепломонтажных, электромонтажный, пусконаладочных работ на высоте, стропальных работ, работ с применением строительных подъёмников, | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения специалистов сварочного производства в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Оснащение кабинетов теоретического обучения по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации руководителей и специалистов в области изысканий, проектирования и строительства ОИАЭ) в соответствии с требованиями УМК | 2016г. | Исполнительная дирекция, Дирекция НОУ ДПО «УЦПР» |
|  | Программа развития Центра технических компетенций атомной отрасли (ЦТКАО) на 2016-2017 г.г. |  |  |
|  | Деятельность Комитета по техническому регулированию СРО атомной отрасли (14 членов комитета). Подготовка программы деятельности Комитета, включающей: | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Утверждение программ разработки НТД с ГК «Росатом», НОСТРОЙ, ОАО «Концерн Росэнергоатом». | III кв. 2016 г. III кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Подготовку программ разработки НТД в рамках соглашений с АО «ТВЭЛ», ФГУП ПО «Маяк», НИЦ «Курчатовский институт», ОАО «Концерн Росэнергоатом» и другими предприятиями атомной отрасли. | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организацию взаимодействия с Управлением качеством Департамента развития производства ГК «Росатом», ОЦКС. | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организацию взаимодействия с Национальным объединением строителей, Национальным объединением проектировщиков и инженерных изыскателей, Росстандартом, Ростехнадзором. | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Утверждение разработанных стандартов для принятия на общем собрании организаций-членов СРО атомной отрасли. | I кв. 2016 г.; I кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Развитие деятельности Экспертного совета: | I-IV кв. 2016 г. I-IV кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Развитие Экспертного совета ЦТКАО с увеличением количества экспертов до 300 человек | IV кв. 2016 г. IV кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Обеспечение проведения аттестации экспертов в Системе Росатомсертификация. | IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация и проведение 3-й ежегодной научно-практической конференции СРО атомной отрасли по стандартизации процессов сооружения объектов использования атомной энергии «АтомСтройСтандарт-2016». | III-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Обеспечение пролонгации Программы разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли до 2021 гг. (230 стандартов) | III кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка Стандартов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли, в рамках выполнения работ по Программе разработки совместных нормативно-технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли на 2016 год. | III-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Формирование Программы разработки совместных нормативно-технических документов ОАО «Концерн Росэнергоатом» и СРО атомной отрасли на 2016 – 2018 г.г. (6 стандартов + 5 технологических регламента). | III-IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка совместных Стандартов СРО атомной отрасли и Национального объединения строителей: | IV кв.2016 – 2017 г.г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Обеспечение проведения аттестации экспертов в Системе Росатомсертификация. | IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка преднациональных стандартов согласно решению ТК 322: | IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Требования к саморегулируемым организациям, имеющим право выдачи свидетельств о допуске к работам по инженерным изысканиям, подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов использования атомной энергии»; | IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Стандарт «Объекты использования атомной энергии. Требования к персоналу, осуществляющему работы по сооружению ОИАЭ». | IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Определение и обеспечение включения в сводный перечень по стандартизации ГК «Росатом» стандартов разработанных СРО атомной отрасли. | IV кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка стандартов СРО атомной отрасли на систему технологических регламентов для производства строительно-монтажных работ на АЭС, в соответствии с Соглашением ОАО «Концерн Росэнергоатом» и СРО атомной отрасли по разработке технологических регламентов | 2016 г. - IV кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация работы системы по обеспечению внедрения стандартов для организаций-членов СРО атомной отрасли: | II кв. 2016 г. II кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Приказ о внедрении Стандарта СРО в организации; | II кв. 2016 г. II кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | назначение ответственного за исполнением данного приказа; | II кв. 2016 г. II кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | информирование членов СРО о необходимости внедрении Стандартов | II кв. 2016 г. II кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация работы Комитета по инновационному развитию СРО атомной отрасли. Подготовка Программы деятельности Комитета, включающей: | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка Программы импортозамещения строительных материалов, изделий и технологий при сооружении ОИАЭ | IV кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Анализ применения инновационных технологий при сооружении объектов использования атомной энергии | III-IV кв. 2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | разработка перечня наилучших доступных технологий в строительстве подлежащих применению в атомной отрасли. | III-IV кв. 2016 г. III-IV кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация работы Комитета СРО атомной отрасли по качеству и метрологии при строительстве ОИАЭ. Подготовка Программы деятельности Комитета, включающей: | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | формирование Программы разработки совместных нормативно технических документов ГК «Росатом» и СРО атомной отрасли по производственной системе Росатома (ПСР); | III кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Анализ метрологического обеспечения на строительных площадках сооружения ОИАЭ | III кв. 2016 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Организация работы ПК 6 «Строительство атомной отрасли» при ТК 322 «Атомная техника». Подготовка Программы деятельности Подкомитета, включающей: | 2016-2017 гг. | Дирекция ЦТКАО |
|  | подготовку предложений в программу разработки национальных стандартов ТК322 «Атомная техника» на 2016 г.; | I кв. 2016 г. I кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | мероприятия по разработке и согласованию стандартов, внесенных в программу разработки национальных стандартов ТК322 «Атомная техника» на 2016 и 2017 г.г.; | 2016 г. – 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Разработка Концепции развития базы нормативно-технических документов по проектированию при сооружении ОИАЭ | I кв. 2017 г. | Дирекция ЦТКАО |
|  | Развитие единой информационной системы (ЕИС) |  |  |
| 7.1. | Модернизация Личного кабинета Интернет-Портала СРО атомной отрасли. |  | Исполнительная дирекция |
| 7.1.1. | Создание электронного кабинета на Интернет-Портале СРО | 2-4 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.1.2. | Адаптация пользовательского интерфейса Личного кабинета Интернет-Портала к выполнению задач на каждом рабочем месте. | 1-4кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.2. | Модернизация Учетно-аналитической системы (УАИС) исполнительной дирекции СРО атомной отрасли. |  | Исполнительная дирекция |
| 7.2.1. | Внедрение защищенного взаимодействия с организациями-членами СРО через WEB-интерфейс | 2 кв. 2016 г. – 1 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.2.2. | Организация VPN-каналов для доступа членов СРО к их профайлам в ЕИС | 1 кв. 2016 г. – 3 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.3. | Внедрение системы электронного документооборота (СЭД) исполнительной дирекции СРО атомной отрасли. |  | Исполнительная дирекция |
| 7.3.1. | Автоматизация процессов документооборота: - разработка регламента внутреннего электронного документооборота СРО; - доработка положения об электронном архиве (ЭА) отраслевых СРО. | 2–3 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.3.2. | Модернизация электронного архива Электронных паспортов: - доработка Порядка создания, сопровождения и архивного хранения электронных паспортов (ЭП) - внедрение электронного архива Электронных паспортов. | 3-4 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4. | Автоматизация технологических процессов исполнительной дирекции СРО атомной отрасли (ИД) в рамках УАИС |  | Исполнительная дирекция |
| 7.4.1. | Доработка системы прикрепления и просмотра электронных копий документов в Электронном Паспорте и УАИС | 1 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.2. | Разработка новой архитектуры БД для повышения надежности, защиты информации и упрощения реализации п. 7.4.9. | 1-3 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.3. | Доработка блока повышения квалификации специалистов, в т.ч. отражение обучающихся за счет средств организаций | 1-2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.4. | Разработка модуля УАИС по обучению рабочих | 3-4 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.5. | Автоматизация деятельности контрольно-надзорной деятельности | 1-2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.6. | Автоматизация деятельности дисциплинарной комиссии. | 1-2 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.7. | Создание автономной системы обеспечения выездной проверки. | 2-4 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.4.8. | Разработка WEB-интерфейса для электронного паспорта, интеграция с личным кабинетом организации и системой архивирования | 3-4 кв. 2016 г. – 1-2 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.5. | Создание подсистем УАИС для НОУ «УЦПР» и ООО «ЦТКАО» |  | Исполнительная дирекция |
| 7.5.1. | Подготовка и утверждение технического задания | 3 кв.-4кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция, Дирекция ООО «ЦТКАО», Дирекция НОУ «УЦПР» |
| 7.5.2. | Программирование, тестирование и внедрение в эксплуатацию подсистем. | 2017 г. по отдельному графику | Исполнительная дирекция |
| 7.6. | Обеспечение информационной безопасности |  | Исполнительная дирекция |
| 7.6.1. | Внедрение системы защиты локальной сети организации и модернизация системы мониторинга трафика пользователей. | 1 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.6.2. | Плановая замена жестких дисков в серверах | 2 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.6.3. | Внедрение системы резервного копирования документов с рабочих мест исполнительной дирекции | 2-3 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
| 7.6.4. | Обеспечение требований законодательства к обработке персональных данных. Подготовка и утверждение пакета организационно-распорядительных документов | 3 кв. 2016- 2 кв. 2017 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Информационная политика |  |  |
|  | Создание и организация деятельности Комитета информационной политике: | В течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Развитие журнала «Атомное строительство» как официального СМИ и единой информационной площадки СКАО: - привлечение к работе над журналом специалистов организаций-членов СРО; - издание печатной версии журнала; - сотрудничество с другими отраслевыми и корпоративными СМИ; | В течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | формирование пула журналистов строительного комплекса атомной отрасли; | 1 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Подписание Соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с компаниями, работающими в топливно-энергетическом комплексе; | В течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Организация регулярных пресс-туров журналистов и специалистов по связям с общественностью компаний ТЭК на объекты атомной энергетики и участие членов Комитета в пресс-турах и поездках на объекты компаний ТЭК; | В течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Организация участия компаний атомной отрасли – членов Комитета в ежегодной премии «Путь инноваций», организованной Центром развития коммуникаций в ТЭК | 2 кв. 2016 г. В течение периода | Комитет по информационной политике; Исполнительная дирекция |
|  | - Подготовка Концепции информационного обмена предприятий строительного комплекса атомной отрасли и создание единой информационной модели СКАО. | 2 кв. 2016 г. В течение периода | Комитет по информационной политике; Исполнительная дирекция |
|  | Участие Комитета в деятельности Комитета по ТЭК Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) | 2 кв. 2016 г. В течение периода | Комитет по информационной политике; Исполнительная дирекция |
|  | Разработка и внедрение единой системы комплексного информирования заинтересованных сторон о результатах деятельности СРО атомной отрасли: - определение источников распространения информации; - определение постоянной номенклатуры публикуемой информации; - создание списков рассылки информационных сообщений; - автоматизация рассылки информационных сообщений; - интеграция системы информирования в УАИС СРО. | 2кв.2016 г. – 3 кв. 2016 г. | Исполнительная дирекция |
|  | Организация представительской деятельности СКАО: | В течение периода | Комитет по информационной политике; Исполнительная дирекция |
|  | определение перечня мероприятий для участия СКАО и форм такого участия, организация участия в отраслевых и внеотраслевых выставочных мероприятиях; | В течение периода | Комитет по информационной политике; Исполнительная дирекция |
|  | создание системы внутрикорпоративных коммуникаций СКАО: - формирование бренда СКАО. - разработка стандартов информационной открытости; | В течение периода |  |
|  | определение условий и публикации перекрёстных ссылок и ключевой информации портала СРО атомной отрасли, журнала «Атомное строительство» с информационными ресурсами членов СРО атомной отрасли | 2 кв. 2016 г. В течение периода | Исполнительная дирекция |
|  | Организация мероприятий для средств массовой информации (пресс-туры, пресс-конференции, брифинги и т.д.) с целью информирования о деятельности строительного комплекса атомной отрасли. | В течение периода | Исполнительная дирекция; Комитет по информационной политике |
|  | Заключение Соглашений о сотрудничестве между СРО атомной отрасли, а также их дочерними организациями и отраслевыми средствами массовой информации. | В течение периода | Исполнительная дирекция |